1. Lý do chọn Agile

Waterfall gặp khó khăn vì toàn bộ yêu cầu được chốt từ đầu, khách hàng chỉ xem sản phẩm ở cuối dự án. Khi yêu cầu thay đổi, nhóm phát hiện muộn, dẫn đến sửa lại nhiều phần, tốn thời gian và chi phí

Agile khắc phục bằng cách chia dự án thành các Sprint ngắn, thường xuyên bàn giao sản phẩm có thể kiểm tra, lấy phản hồi của khách hàng và điều chỉnh thứ tự ưu tiên

Kết luận: GreenMart nên chọn Agile vì dự án đang mở rộng sang bán hàng đa kênh, yêu cầu có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế. Agile giúp nhóm phản hồi nhanh, giảm rủi ro và sớm tạo ra giá trị cho khách hàng

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp | Cá nhân và tương tác hơn quy trình, công cụ | Tổ chức Daily Scrum hằng ngày, trao đổi trực tiếp khi cần và cập nhật công việc trên công cụ chung |
| viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án | Phần mềm chạy được hơn tài liệu đầy đủ | Phát triển từng phần nhỏ, cuối mỗi Sprint đều có sản phẩm để khách hàng xem và phản hồi |
| hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Trao đổi thường xuyên với Product Owner, đánh giá và sắp xếp lại Product Backlog theo giá trị kinh doanh |
| khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu | Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch | Kiểm tra kết quả sau mỗi Sprint, điều chỉnh kế hoạch cho Sprint tiếp theo dựa trên phản hồi và dữ liệu thực tế |

3. Khung Scrum

Chọn Sprint cố định 2 tuần.

Lý do:

- Minh bạch: Mục tiêu, công việc và tiến độ được công khai trong Sprint Backlog

- Thanh tra: Cuối Sprint, nhóm kiểm tra Increment tại Sprint Review và đánh giá cách làm việc tại Sprint Retrospective

- Thích nghi: Nhóm điều chỉnh Product Backlog và cách làm việc dựa trên kết quả kiểm tra

4. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm và quyền quyết định |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Long | Quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog, làm rõ yêu cầu và tối ưu giá trị sản phẩm. Không tự quyết định cách lập trình hoặc áp đặt công việc hằng ngày cho Developers |
| Scrum Master (SM) | Hoa | Đảm bảo Scrum được hiểu và thực hiện đúng, hỗ trợ loại bỏ trở ngại, tạo điều kiện cho nhóm làm việc. Không tự quyết định ưu tiên sản phẩm hoặc giao việc thay nhóm |
| Developers | An , Bình , Chi , Dung | Tự tổ chức công việc để tạo Increment đạt Definition of Done (DoD). Quyết định cách thực hiện kỹ thuật và phân chia công việc. Không tự ý thay đổi Product Goal hoặc tự tuyên bố công việc chưa đạt DoD là hoàn thành |

5. Artifacts và lịch sự kiện

5.1 Xây dựng Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng tìm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa |
| 2 | Hiển thị danh sách và chi tiết sản phẩm | Xem thông tin, giá và tình trạng sản phẩm |
| 3 | Quản lý giỏ hàng | Thêm, sửa số lượng và xóa sản phẩm trong giỏ |
| 4 | Đặt hàng online | Nhập thông tin nhận hàng và tạo đơn hàng |
| 5 | Thanh toán online | Tích hợp phương thức thanh toán phù hợp |
| 6 | Quản lý trạng thái đơn hàng | Theo dõi trạng thái xử lý đơn |
| 7 | Kiểm thử và xử lý lỗi | Kiểm tra chức năng, tích hợp và các tình huống lỗi |

  - Sprint Backlog

Sprint 1: Tuần 1–2

- Sprint Goal: Xây dựng phiên bản đầu tiên cho phép khách hàng tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm

- Công việc được chọn:

Làm rõ yêu cầu tìm kiếm sản phẩm

Xây dựng giao diện danh sách sản phẩm

Xây dựng chức năng tìm kiếm theo tên

Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm

Kiểm thử và sửa lỗi

- Nhóm Developers tự quyết định cách thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hằng ngày để đạt Sprint Goal

5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản có thể chạy được, cho phép khách hàng:

- Xem danh sách sản phẩm

- Tìm kiếm sản phẩm theo tên

- Xem thông tin chi tiết sản phẩm

5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint

| Sự kiện | Thời gian | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Thứ Hai, tuần 1 | Thống nhất Sprint Goal, chọn hạng mục và lập kế hoạch thực hiện |
| Daily Scrum | Hằng ngày, 15 phút | Kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày |
| Sprint Review | Thứ Sáu, tuần 2 | Trình diễn Increment, thu thập phản hồi từ GreenMart và cập nhật Product Backlog |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review | Đánh giá cách phối hợp, tìm vấn đề và thống nhất cải tiến |
| Sprint | Xuyên suốt 2 tuần | Chu kỳ làm việc có thời hạn, tạo Increment đạt Definition of Done |

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

Cách xử lý:

- Long tiếp nhận yêu cầu và làm rõ giá trị kinh doanh của tính năng đặt hàng online

- Long đánh giá lại thứ tự ưu tiên Product Backlog, đưa đặt hàng online lên vị trí phù hợp

- Nhóm tiếp tục thực hiện Sprint hiện tại, không tự ý bỏ Sprint Goal hoặc thay đổi Sprint Backlog một cách tùy tiện

- Long trao đổi với Developers để xác định các hạng mục phù hợp cho Sprint tiếp theo; nhóm có thể làm rõ hoặc chuẩn bị yêu cầu mới nếu không ảnh hưởng Sprint Goal

- Đưa tính năng đặt hàng online vào Sprint Planning tiếp theo, trừ khi Sprint Goal trở nên lỗi thời và cần xem xét hủy Sprint

Nguyên tắc: Có thể thay đổi phạm vi công việc trong Sprint khi cần, nhưng phải phối hợp giữa Product Owner và Developers, đồng thời không làm giảm chất lượng hoặc gây nguy hiểm cho Sprint Goal

Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Cách xử lý:

- Nhóm trung thực thông báo tính năng chưa hoàn thành, không trình bày nó như một Increment hoàn chỉnh

- Chỉ trình diễn những phần đã hoàn thành và đáp ứng Definition of Done

- Giải thích phần còn thiếu, nguyên nhân và ảnh hưởng đến sản phẩm

- Tiếp nhận phản hồi của GreenMart, sau đó Product Owner đánh giá và sắp xếp lại hạng mục chưa hoàn thành trong Product Backlog

- Developers tiếp tục hoàn thiện tính năng trong Sprint tiếp theo nếu nó vẫn được ưu tiên